# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ

| ###### Факултет ###### “МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ” | Катедра “СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ” |
| --- | --- |
| Утвърждавам: |  |
| Декан: …...……………............................. (доц. д-р Ваня Григорова) | Приета от ФС, Протокол № 3 от 26.11.2024 г. Приета от КС, Протокол № 5 от 20.11.2024 г. |
| УЧЕБНА ПРОГРАМА на |  |
| # Учебна дисциплина # “Управление на риска в проект” |  |
| Код на дисциплината: ФММ-КСП-Б-329 Брой кредити по учебен план: (6) |  |
| ## Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР | ## Код на документа: ## УД/УПР-ФММ-КСП-Б-329 |
| ## Форма на обучение: РЕДОВНА/ЗАДОЧНА/ДИСТАНЦИОННА Език: БЪЛГАРСКИ/АНГЛИЙСКИ/РУСКИ | ## Версия: ## v.05/2024 |

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Часове учебна заетост (семестър с продължителност 14 седмици)

Таблица № 1

| Учебна заетост /аудиторна и извънаудиторна/ | Редовна форма на обучение | Задочна форма на обучение | Дистанционна форма на обучение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аудиторна заетост (АЗ) | 56 | 28 | 56 |
| 1.1. Лекции | 28 | 14 | 28 |
| 1.2. Семинарни занятия | 28 | 14 | 28 |
| 2. Извънаудиторна заетост (ИАЗ) | 94 | 122 | 94 |
| 2.1.Самостоятелна работа | 47 | 61 | 47 |
| 2.2. Академични задания | 47 | 61 | 47 |
| 2.2.1. Курсови разработки и проекти | 27 | 36 | 27 |
| 2.2.2. Есета/доклади | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Казуси и делови игри | 20 | 25 | 20 |
| 2.2.4. Онлайн тестови и изпитни модули | 0 | 0 | 0 |
| Всичко: | 150 | 150 | 150 |

Схема за формиране на крайната оценка по дисциплина

Таблица № 2

| Критерий | Тежест на критерия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Редовна форма на обучение | Задочна форма на обучение | Дистанционна форма на обучение |
| 1. Изпълнение на ангажименти през семестъра, в т.ч.: | 60% | 60% | 60% |
| - Посещение на учебни занятия (% от комплексната оценка) | 0% | 0% | 0% |
| 1.2. Семестриални контролни (% от комплексната оценка) | 0% | 0% | 0% |
| 1.3. Академични задания (% от комплексната оценка) | 60% | 60% | 60% |
| 2. Семестриален изпит (% от комплексната оценка) Форма на провеждане: Писмен тест. | 40% | 40% | 40% |
| Общо за дисциплината | 100% | 100% | 100% |

II. Анотация

2.1. Цел на курса

Целта на дисциплината е бъдещите специалисти по проектен мениджмънт да получат знания в областта на управлението на рисковете, съпътстващи проектното управление и чрез решаването на практически казуси от практиката да придобият умения за дефиниране на рискове, оценяване на рискове и предприемане на противорискови мерки.

2.2. Предварителни изисквания

Успешното усвояване на знанията по дисциплината изисква добри познания по проектно управление, стратегическо планиране и анализ, както и възможности на студентите за самостоятелна работа и критично мислене. Разглежданите казуси са от реалната практика на българските и европейските организации от публичния сектор и бизнеса.

2.3. Използвани методи на преподаване

2.3.1 Редовна  и задочна форма

Обучението в редовна форма включва широк набор от методи за преподаване като: проблемно ориентирана лекция, лекция дискусия, екипни казуси, дебати и дискусии.

2.3.2 Дистанционна форма

Преподаването на учебния материал и неговото усвояване в дистанционна форма на обучение включва интернет базирани информационни технологии (Платформа за дистанционно обучение, социални мрежи и сайтове за комуникиране и обучение) с прилагане на иновативни синхронни и асинхронни методи за обучение (интерактивно обучение, инцидентно обучение, проблемно ориентирано обучение, казусно обучение, ролеви и игрови тип обучение, кооперативно/съвместно обучение) и др.

2.4. Очаквани резултати

Обучението по дисциплината дава познания за реалната практика по управление на риска в проекти в областта на приложение на модерните методи за идентифициране, анализ и контрол, мониторинг, документиране, организацията на административните процеси, разпределение на отговорностите и разработването на вътрешни нормативни документи, съпътстващи управлението на риска. Студентите ще познават най-новите изисквания на националното и европейското законодателство, методики и стандарти за управление на риска и произтичащите от тях управленски отговорности на ръководителите на проекти.

III. разпространение на дисциплината

1. Radboud University

2. Northwestern University

3. West Chester University

IV. Учебно съдържание

| ТемИ | Редовна форма на обучение |  | Задочна форма на обучение |  | Дистанционна форма на обучение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л | У | Л | У | Л | У |
| Тема I. Управление на риска като част от управлението на организацията | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Темата разглежда следните въпроси: 1. Същност на концепцията за управление на риска 2. Дефиниции, свързани с управлението на риска 3. Специфика на управлението на риска в проектните организации |  |  |  |  |  |  |
| Тема II. Риск и проектно управление | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Темата разглежда следните въпроси: 1. Проект и проектен риск 2. Класификация на рисковете 3. Стандарти за управление на проекти 4. Управленски аспекти на проектния риск |  |  |  |  |  |  |
| Тема III. Подходи и модели за управление на риска | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Разглеждат се следните въпроси: 1. Функционален и йерархичен подход към управлението на риска 2. Модели за управление на риска 3. Предимства от приложението на подходите и методите за управление на риска |  |  |  |  |  |  |
| Тема IV. Ефективно управление на риска в проектно-ориентираната организация | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Темата разглежда следните въпроси: 1. Проектно портфолио и риск 2. Управление на риска в проектно ориентираната организация 3. Основни принципи за ефективно управление на риска в проектно ориентираната организация |  |  |  |  |  |  |
| Тема V. Място на управлението на риска в управлението на проекта | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Темата разглежда следните въпроси: 1. Дефиниране на цели на проекта 2. Определяне на резултати от дейностите по проекта 3. Определяне на индикатори за измерване на резултатите 4. Относимост на рисковете към целите |  |  |  |  |  |  |
| Тема VI. Проектни рискови фактори | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Темата разглежда следните въпроси: 1. Фактори, произтичащи от същността на проектите 2. Фактори, извън спецификата на проекта |  |  |  |  |  |  |
| Тема VII. Методологични аспекти на управлението на риска в проект | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Темата разглежда следните въпроси: 1. Определяне на рисковите области 2. Идентифициране на риска 3. Оценка на риска 4. Определяне на реакции спрямо на риска 5. Мониторинг |  |  |  |  |  |  |
| Тема VIII. Методи за анализ на проектния риск | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Темата разглежда следните въпроси: 1. Някои качествени методи за анализ на риска в проект 2. Някои количествени методи за анализ на риска в проект 3. Техники за наблюдение и управление на организационната безопасност |  |  |  |  |  |  |
| Тема IX. Системи за управление на рискове, свързани с проекти | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Темата разглежда следните въпроси: 1. Същност на системите за управление на риска 2. Съдържание на системите за управление на риска 3. Отговорности по разработването на система за управление на риска |  |  |  |  |  |  |
| Тема X. Особености на управлението на проектния риск в организациите от публичния сектор | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Темата разглежда следните въпроси: 1. Особености на управлението на рисковете в организациите от публичния сектор 2. GAP анализ на най-често допусканите грешки при управлението на проектните рискове в организациите от публичния сектор 3. Идентифициране и оценка на рисковете, възникващи в резултат на установените грешки и пропуски 4. Антирискови стратегии и мерки |  |  |  |  |  |  |
| Общо: | 28 | 28 | 14 | 14 | 28 | 28 |

V. ИЗПОЛЗВАНИ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

| Наименование на Учебно-техническото средство | Използвани учебно-технически средства по вид на занятията |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лекции | Семинарни занятия |
| 1. Мултимедийни системи за презентиране | X | X |
| 2. Интернет | X | X |
| 3. Специализирани програмни продукти: |  |  |
| 3.1 Primavera | X | X |
| 3.2 MS Visio | X | X |
| 3.3 MS Project | X | X |

VI. ПреПОРЪЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И НОРМАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ

6.1. Основна литература

1. Парашкевова, Е. Интегрирано управление на риска в публични проекти. Профи Принт, 2020.

2. Богданова, М. Парашкевова, Е. Управление на риска в проект. АИ Ценов, Св. 2022

3. Богданова, М. Парашкевова, Е., Павлова, К. Създаване на методика за управление на риска в бизнес организациите (организационно-технологичен аспект). АИ Ценов, Алманах Научни изследвания, 2012, https://almanahni.uni-svishtov.bg/title.asp?title=794

4. Учебен курс по "Управление на риска в проект" в Платформата за дистанционно и електронно обучение на СА “Д. А. Ценов“, https://dl.uni-svishtov.bg/course/view.php?id=5633

6.2. Допълнителна литература

1. Георгиев, В., Управление на риска, учебно пособие, С., Военно издателство, 2005.

2. Драганов, Хр. Управление на риска. Тракия-М, 2003.

3. Парашкевова, Е. Управление на риска в проект. Профи Принт, 2020.

4. Парашкевова, Е. Проблеми при управлението на риска в публичните организации. УИ Варна, 2017

5. Парашкевова, Е. Ефективно управление на риска в проектно-ориентираната организация. МВБУ, 2012

6. Парашкевова, Е. Процесен подход при управлението на риска в проекти. АИ Ценов, 2017

7. Парашкевова, Е. Риск и проектно управление. АИ Ценов, 2015

8. Парашкевова, Е. Предимства на гъвкавото управление на проекти и въздействието върху проектния риск. АИ Ценов, 2020.

9. Петров, С. Управление на риска, С., Парадигма, 2008.

10. Насоки за въвеждане управлението на риска в организациите от публичния сектор. Министерство на финансите, Дирекция „Вътрешен контрол“, 2020

11. Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол” – Министерство на финансите, 2020

12. Указания за управление на риска в организациите от публичния сектор

13. Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор

14. Environmental Risk Assessment. Approaches, Experiences and Information Sources, European environmental Agency, Copenhagen, 1998.

15. Enterprise Risk Management — Integrated Framework, Executive Summary – COSO

16. Cooper, D., S. Grey, G. Raymond, Ph. Walker, Project Risk Management Guidelines. Managein risk in Large Projects and Complex Procurements, John Wiley Sons, 2005.

17. Hampton, J. Fundamentals of Enterprise Risk Management, 2 editions, American Management Association, 2008, 2015.

18. Risk Management Guide for DoD Acquisition, Fifth Edition, June 2003,DoD and Defense Acquisition University

19. Top Eleven Ways to Manage Technical Risk, Department of the Navy, USA, 1998, http://www.abm.rda.hq.navy.mil/

6.3. Нормативни документи

1. Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор

6.4. Интернет ресурси

1. https://fukvopublic.minfin.bg/

2. Хамлетс, Т. Управление на риска. Ръководство за мениджъри. http://iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx

3. Илиев, Г., Оценка на риска на малки и средни предприятия, http://amb.dir.bg/arhiv/ST_6.htm

4. Acquisition and Program Risk Management Guidance, Volume 1, www.nasadocs.faa.gov.

Съставил/и/:

………………………………… (проф. д-р Маргарита Богданова)

………………………………… (доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова)

………………………………… (гл. ас. д-р Мариела Стоянова)

Ръководител катедра:

| ………………………………… (доц. д-р Михаил Чиприянов) |  |
| --- | --- |